**Sprint Retrospective 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CLIENTE:** SafeTravel  **PROYECTO: SafeTravel**  **CONVOCADA POR: José Jollja**  **FECHA:** 29/07/2021  **HORA:** 9:00 am  **AGENDA:**   1. Sprint retrospective de la primera iteración | |
| **PARTICIPANTES** | |
| *Rol* | *Nombres completos* |
| Project Owner | Victor Benavente |
| Scrum Master | José Jollja |
| Scrum Team | Alexander Zavaleta |
| Scrum Team | Isrrael Arellano |
| Scrum Team | Fernando Correa |
| Scrum Team | Elizabeth Pardave |
| Scrum Team | Fernando Tello |
| Scrum Team | Jhonatan Centti |
| Scrum Team | Luigi Yantas |
| **¿Qué salió bien en la iteración?** | |
| 1. Se realizó el 100% de las tareas propuestas. 2. Hubo muy buena comunicación entre el equipo 3. Asesoramiento entre los miembros del equipo para poder comprender la tecnología utilizada. 4. Retroalimentación constante para las tareas. | |
| **¿Qué no salió bien en la iteración?** | |
| 1. Poder estar todos presentes en las reuniones ya que por cruce de horarios de clases o trabajo se complicaba. 2. Mejoras en el diseño retrasaba la codificación ya que se debía actualizar 3. Al plantear la lógica del negocio generaba mucha iteración por el cual debería ser el camino ideal para poder aplicar las funcionalidades adecuadas y por cual comenzar. | |
| **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración?** | |
| 1. Determinar desde un inicio de manera absoluta el alcance de las funcionalidades a implementar. 2. Un mejor manejo del horario de los integrantes del equipo. 3. Mejor reparto de tareas en el equipo 4. Mayor análisis en el orden de prioridad de las tareas. | |