**Sprint Retrospective 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **CLIENTE:** SafeTravel  **PROYECTO: SafeTravel**  **CONVOCADA POR: José Jollja**  **FECHA:** 29/07/2021  **HORA:** 9:00 am  **AGENDA:**   1. Sprint retrospective de la primera iteración | |
| **PARTICIPANTES** | |
| *Rol* | *Nombres completos* |
| Project Owner | Victor Benavente |
| Scrum Master | José Jollja |
| Scrum Team | Alexander Zavaleta |
| Scrum Team | Isrrael Arellano |
| Scrum Team | Fernando Correa |
| Scrum Team | Elizabeth Pardave |
| Scrum Team | Fernando Tello |
| Scrum Team | Jhonatan Centti |
| Scrum Team | Luigi Yantas |
| **¿Qué salió bien en la iteración?** | |
| 1. Se realizó el 93% de las tareas propuestas. 2. Se redujo el tiempo de respuesta entre las dudas del frontend y backend. 3. El equipo comprendió la tecnología con la que se trabajará gracias a las capacitaciones en el anterior sprint. 4. Retroalimentación constante para las tareas. | |
| **¿Qué no salió bien en la iteración?** | |
| 1. Poder estar todos presentes en las reuniones ya que por cruce de horarios de clases o trabajo se complicaba. 2. Se plantearon mejores funcionalidades que de cierto modo retrasaron el avance del sprint pero mejorarían mucho el proyecto. | |
| **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración?** | |
| 1. Organizar de mejor manera el horario de reuniones 2. Un mejor manejo del horario de los integrantes del equipo. 3. Mayor análisis en el orden de prioridad de las tareas. | |